# GitHub Doctor

## Product Requirements Document (PRD)

AI 기반 GitHub 인증 자동 진단 및 복구 앱

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 8월 |
| 타겟 OS | macOS · Windows 10/11 |
| 개발 형태 | Electron + Claude AI API |
| 상태 | 계획 (Planning) |

## 목차

- 제품 개요

- 배경 및 문제 정의

- 타겟 사용자

- 핵심 기능 정의

- 화면 설계 (UI/UX)

- 기술 스택 & 아키텍처

- 자동화 범위 & 처리 기준

- 개발 로드맵

- 비기능 요구사항

- 위험 요소 & 대응 전략

## 1. 제품 개요

### 1-1. 브랜드 & 슬로건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 브랜드명 | GitHub Doctor |
| 슬로건 | “진단하고, 고치고, Push한다 — 자동으로.” |
| 핵심 철학 | 사용자는 코드에만 집중한다. 인증·계정·환경 문제는 GitHub Doctor가 책임진다. |

### 1-2. 한 줄 제품 정의

macOS와 Windows에서 동작하는 Electron + AI 기반 크로스 플랫폼 앱으로, GitHub 인증·계정 문제를 자동 진단하고 — Keychain 정리, Git 설정 교체, PAT 재인증, origin 재연결까지 — 사용자 개입을 최소화한 완전 자동 복구로 Push 성공을 보장한다.

### 1-3. 제품 목표

- 초보자도 GitHub 인증·계정 문제를 스스로 해결할 수 있게 한다

- 문제 발생부터 Push 성공까지 소요 시간을 10분 → 1분으로 단축한다

- 수동 터미널 작업 없이 AI가 원인을 특정하고 자동으로 복구한다

- macOS / Windows 양 플랫폼에서 동일한 UX를 제공한다

## 2. 배경 및 문제 정의

### 2-1. 문제 배경

하나의 디바이스에서 여러 GitHub 계정을 사용하는 환경이 일반화되면서, 인증 주체가 여러 레이어로 분산되어 충돌하는 현상이 빈번하게 발생한다. 이 문제는 초보자에게 특히 치명적이며 해결 경로를 파악하기 어렵다.

### 2-2. 발생 가능한 변수 전체 목록

#### 🔴 인증 레이어 충돌 (가장 빈번)

| 변수 | 설명 | OS |
| --- | --- | --- |
| Keychain 오염 | 이전 계정 PAT가 키체인에 잔존, 오계정으로 자동 인증 | macOS |
| Windows Credential Manager 충돌 | git:https://github.com 키가 단일 계정만 저장 — 다중 계정 불가 | Windows |
| GCM 미설정 | credential helper 누락 또는 혼용 | Both |
| PAT 만료 | Personal Access Token 유효기간 초과 | Both |
| PAT 권한 부족 | repo scope 미포함 토큰으로 push 시도 | Both |
| SSH 키 미등록 | GitHub 계정에 공개키가 등록되지 않음 | Both |
| SSH 키 충돌 | 여러 계정에 동일 SSH 키 사용 (1:1 원칙 위반) | Both |
| SSH agent 미실행 | ssh-agent 꺼진 상태로 인증 시도 | Both |
| DSA 키 사용 | 2022년 3월 이후 GitHub 완전 폐기 형식 | Both |
| 1년 미사용 SSH 키 자동 삭제 | GitHub 보안 정책으로 비활성 키 자동 제거 | Both |

#### 🟡 계정 레이어 충돌

| 변수 | 설명 | OS |
| --- | --- | --- |
| user.name / email 불일치 | 커밋 작성자 정보가 현재 저장소 계정과 다름 | Both |
| global vs local 설정 충돌 | global 설정이 local을 덮어쓰거나 반대 상황 | Both |
| 다중 계정 namespace 미분리 | HTTPS 다중 계정 사용 시 충돌 | Windows |
| Collaborator 미등록 | push 계정이 소유자도, Collaborator도 아닌 상태 | Both |
| Organization SSO 미완료 | Org 저장소 SSO 인증 미완료 상태 | Both |

#### 🟠 Remote 레이어 충돌

| 변수 | 설명 | OS |
| --- | --- | --- |
| origin 주소 오류 | HTTPS/SSH 주소 혼용, 오탈자 | Both |
| origin already exists | 이미 등록된 remote 중복 추가 시도 | Both |
| HTTPS ↔ SSH 프로토콜 혼용 | 인증 방식과 URL 프로토콜 불일치 | Both |
| 방화벽 / 프록시 차단 | 22번 포트 차단 환경, HTTPS fallback 필요 | Both |
| CA 루트 인증서 만료 | OS 인증서 갱신 누락으로 TLS 연결 실패 | Both |

#### 🟢 배포 연동 레이어 충돌

| 변수 | 설명 | OS |
| --- | --- | --- |
| Firebase 계정 불일치 | GitHub 계정과 Firebase 연동 계정이 다름 | Both |
| GitHub Actions 토큰 만료 | CI/CD 자동화에 사용된 토큰 만료 | Both |
| 배포 서비스 OAuth 만료 | Vercel, Netlify 등 GitHub 앱 권한 만료 | Both |

## 3. 타겟 사용자

| 구분 | 설명 | 주요 Pain Point |
| --- | --- | --- |
| 초보자 | Git 사용 경력 1년 미만, GUI 선호 | 오류 메시지 해석 불가, 터미널 공포증 |
| 중급자 | 개인·업무 계정 병행 사용 | 다중 계정 충돌, 프로젝트별 설정 꼬임 |
| 팀 리더 | 팀원 GitHub 환경 셋업 지원 | 반복적인 온보딩 지원 비용 |
| 프리랜서 | 클라이언트별 별도 계정 관리 | 계정 전환 마찰, 배포 연동 실패 |

## 4. 핵심 기능 정의

### Phase 1 — 자동 스캔

앱 실행 즉시, 선택한 프로젝트 폴더 기준으로 아래 항목을 자동 수집한다.

| 스캔 항목 | macOS | Windows | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git 설치 여부 및 버전 | ✅ | ✅ |  |
| user.name / user.email (global/local) | ✅ | ✅ | local 우선 적용 |
| credential helper 종류 | ✅ | ✅ | osxkeychain / manager / wincred |
| Keychain GitHub 인증정보 | ✅ | — | security CLI 사용 |
| Windows Credential Manager 항목 | — | ✅ | cmdkey 명령 사용 |
| SSH 키 존재 여부 및 유형 | ✅ | ✅ | DSA 감지 포함 |
| ssh-agent 실행 상태 | ✅ | ✅ |  |
| origin remote 주소 및 프로토콜 | ✅ | ✅ | HTTPS / SSH 구분 |
| GitHub API 연결 상태 | ✅ | ✅ | 네트워크·방화벽 감지 |
| PAT 유효성 및 만료일 | ✅ | ✅ | GitHub API 호출 검증 |
| SSH 키 GitHub 등록 여부 | ✅ | ✅ | GitHub API 확인 |

### Phase 2 — AI 진단

- 스캔 결과 전체를 Claude AI에 전달

- 충돌 원인 우선순위 정렬: Critical / Warning / Info 3단계

- 최적 복구 경로 1개 결정 + 대안 경로 제시

- 초보자용 자연어 설명 및 단계별 안내 생성

### Phase 3 — 자동 복구

| 복구 항목 | 자동 | 반자동(1클릭) | 안내만 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keychain 인증정보 삭제 (macOS) | ✅ |  |  |
| Windows Credential Manager 정리 | ✅ |  |  |
| user.name / user.email 교체 | ✅ |  |  |
| origin remote 주소 수정 | ✅ |  |  |
| credential helper 설정 | ✅ |  |  |
| SSH 키 생성 (Ed25519) |  | ✅ |  |
| SSH 공개키 클립보드 복사 + 등록 안내 |  | ✅ |  |
| PAT 재발급 (GitHub 설정 페이지 오픈) |  |  | ✅ |
| PAT 저장 및 credential 적용 | ✅ |  |  |
| git push 최종 실행 및 결과 확인 | ✅ |  |  |
| Firebase / Vercel 재연동 안내 |  |  | ✅ |

보안 원칙: 토큰·SSH 키 등 보안 민감 항목은 생성·등록 후 즉시 암호화 저장, 평문 노출 금지. PAT는 OS 네이티브 보안 저장소(Keychain / Credential Manager)에만 저장한다.

## 5. 화면 설계 (UI/UX)

### 5-1. 전체 화면 구성

| 화면 ID | 화면명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SCR-01 | 메인 진단 대시보드 | 앱의 핵심 화면. 스캔 결과 + AI 진단 + 복구 진행 |
| SCR-02 | 프로젝트 선택 | 폴더 선택 및 최근 프로젝트 목록 |
| SCR-03 | 계정 관리 | 등록된 GitHub 계정 목록 및 계정별 설정 |
| SCR-04 | SSH 키 관리 | SSH 키 목록, 생성, GitHub 등록 안내 |
| SCR-05 | 인증정보 관리 | Keychain / Credential Manager 항목 확인 및 정리 |
| SCR-06 | Remote 설정 | origin 주소 확인 및 수정 |
| SCR-07 | 배포 연동 | Firebase / Vercel / Netlify 계정 연결 상태 |
| SCR-08 | 복구 히스토리 | 과거 진단·복구 기록 목록 |
| SCR-09 | 복구 완료 | Push 성공 확인 화면 |
| SCR-10 | 환경설정 | 언어, 알림, AI 엔진 설정 |

### 5-2. SCR-01 · 메인 진단 대시보드

레이아웃 구조:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Title Bar [● ● ●] GitHub Doctor              [_][□][X]  │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│              │ Top Bar: [진단 대시보드] [문제 2건] [재스캔] │
│   Sidebar    ├──────────────────────────────────────────┤
│  ─────────   │ [프로젝트 경로 바 ──────────────────]       │
│  진단대시보드 │ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐    │
│  프로젝트선택 │ │ 자동 스캔 카드 │ │  AI 진단 결과 카드 │    │
│  계정관리    │ └──────────────┘ └──────────────────┘    │
│  ─────────   │ ┌────────────────────────────────────┐    │
│  SSH 키 관리  │ │       자동 복구 진행 단계 카드         │    │
│  인증정보    │ └────────────────────────────────────┘    │
│  Remote 설정  ├──────────────────────────────────────────┤
│  배포 연동    │ Action Bar: [중단] [자동 복구 계속 ▶]      │
│  ─────────   │                                          │
│  복구히스토리 │                                          │
│  환경설정    │                                          │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────┘

구성 요소 상세:

| 영역 | 컴포넌트 | 표시 내용 |
| --- | --- | --- |
| Sidebar | 네비게이션 | 메뉴 아이템, 로고, 앱 버전 |
| Top Bar | 상태 표시 | 화면 제목, 문제 건수 뱃지, 재스캔·리포트 버튼 |
| 프로젝트 경로 바 | 입력 | 현재 폴더 경로, 변경 버튼 |
| 자동 스캔 결과 카드 | 데이터 | 8개 항목 신호등 상태 (🟢🟡🔴) |
| AI 진단 결과 카드 | AI 출력 | AI 요약 메시지, Critical/Warning/Info 분류 |
| 자동 복구 단계 카드 | 프로세스 | 4단계 타임라인 (완료/진행중/대기) |
| Action Bar | CTA | 현재 진행 상태, 중단 / 자동 복구 계속 버튼 |

### 5-3. SCR-02 · 프로젝트 선택

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ [← 뒤로] 프로젝트 선택                                │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  📁 폴더를 여기에 드래그하거나                  │    │
│  │     버튼을 누르세요        [폴더 선택]         │    │
│  └─────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                       │
│  최근 프로젝트                                        │
│  ┌───────────────┬──────────────┬─────────────┐     │
│  │ 프로젝트명      │ 마지막 진단   │ 상태         │     │
│  ├───────────────┼──────────────┼─────────────┤     │
│  │ housebook-app │ 10분 전       │ 🟢 정상      │     │
│  │ contact-mgr   │ 어제          │ 🔴 2건 오류   │     │
│  │ etf-portfolio │ 3일 전        │ 🟡 경고 1건   │     │
│  └───────────────┴──────────────┴─────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 5-4. SCR-03 · 계정 관리

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ 계정 관리                              [+ 계정 추가]  │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────────────────────────────────────────────┐     │
│ │ 👤 gppc5096  prsonamu@gmail.com              │     │
│ │    PAT: 유효 (89일 남음)  SSH: 등록됨          │     │
│ │    [기본 계정으로 설정] [편집]                  │     │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤     │
│ │ 👤 jongchoon5803  najongchoon@gmail.com       │     │
│ │    PAT: 만료됨 ⚠️  SSH: 미등록 🔴              │     │
│ │    [PAT 재발급] [편집]                        │     │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤     │
│ │ 👤 namsabo180708  namsabo180708@gmail.com     │     │
│ │    PAT: 유효 (12일 남음)  SSH: 등록됨          │     │
│ │    [갱신 권장] [편집]                          │     │
│ └─────────────────────────────────────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 5-5. SCR-04 · SSH 키 관리

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ SSH 키 관리                            [+ 새 키 생성] │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐    │
│ │ 🔑 id_ed25519 (Ed25519)  gppc5096              │    │
│ │    생성일: 2024-03-15  GitHub: 등록됨 ✅        │    │
│ │    [공개키 복사] [삭제]                         │    │
│ ├──────────────────────────────────────────────┤    │
│ │ 🔑 id_rsa (RSA 4096)  jongchoon5803            │    │
│ │    생성일: 2023-08-01  GitHub: 미등록 🔴        │    │
│ │    [GitHub에 등록하기 ↗] [삭제]                 │    │
│ └──────────────────────────────────────────────┘    │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐    │
│ │ ⚡ 새 SSH 키 생성 마법사                        │    │
│ │    계정 선택: [namsabo180708 ▼]                │    │
│ │    키 유형: [Ed25519 (권장) ▼]                  │    │
│ │    [키 생성 및 등록 ▶]                          │    │
│ └──────────────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 5-6. SCR-09 · 복구 완료 (Push 성공)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                        ✅                             │
│                   Push 성공!                          │
│         jongchoon580325/housebook-app                │
│         브랜치: main → origin/main                    │
│         커밋: 3개 전송 완료                             │
│         소요 시간: 47초                                │
│                                                       │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐    │
│ │ 수행된 복구 작업                                │    │
│ │ ✅ Keychain 인증정보 정리                       │    │
│ │ ✅ user.email 교체 (jongchoon5803)              │    │
│ │ ✅ SSH 키 GitHub 등록                           │    │
│ └──────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                       │
│         [대시보드로 돌아가기] [리포트 저장]              │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 6. 기술 스택 & 아키텍처

### 6-1. 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI 프레임워크 | Electron + Vue 3 / React | 크로스 플랫폼 데스크탑 앱 |
| AI 엔진 | Claude API (claude-sonnet-5) | 진단 분석 및 자연어 안내 |
| 진단 엔진 | Node.js + child_process | Git CLI 실행, SSH 검사, 인증 분석 |
| macOS 인증 | security CLI (Keychain) | Keychain 항목 조회·삭제 |
| Windows 인증 | cmdkey + PowerShell | Credential Manager 조작 |
| 패키지·배포 | electron-builder | .dmg / .exe 인스톨러 생성 |
| 보안 저장소 | keytar (Node.js) | OS 네이티브 보안 저장소 연동 |
| 자동 업데이트 | electron-updater | 버전 자동 업데이트 |

⚠️ 모델 ID 주의: Claude API model 파라미터는 시점에 따라 최신 버전이 바뀝니다. 구현 착수 시 Anthropic 공식 문서/콘솔에서 현재 유효한 모델 ID를 재확인하세요. 본 문서 기준 권장값은 claude-sonnet-5입니다.

### 6-2. 아키텍처 개요

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                GitHub Doctor (Electron)               │
│  ┌────────────────────────┐   ┌─────────────────────┐│
│  │     Main Process        │   │  Renderer Process   ││
│  │  ┌──────────────────┐  │   │   (Vue 3 / React)   ││
│  │  │   진단 엔진        │  │◄──┤  - UI 컴포넌트       ││
│  │  │  (Node.js CLI)    │  │   │  - 상태 관리         ││
│  │  ├──────────────────┤  │   └─────────────────────┘│
│  │  │   AI 엔진          │  │                          │
│  │  │  (Claude API)     │  │                          │
│  │  ├──────────────────┤  │                          │
│  │  │   OS 인증 어댑터    │  │                          │
│  │  │ macOS / Windows   │  │                          │
│  │  └──────────────────┘  │                          │
│  └────────────────────────┘                           │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

## 7. 자동화 범위 & 처리 기준

### 7-1. 자동화 3단계 기준

| 단계 | 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 완전 자동 | 사용자 확인 없이 즉시 실행 가능한 안전한 작업 | Keychain 삭제, user.name 교체, origin 수정 |
| 반자동 (1클릭) | 사용자 확인이 필요하나 앱이 실행 주체인 작업 | SSH 키 생성, 공개키 GitHub 등록 |
| 안내만 | 외부 서비스 접근 또는 보안상 앱이 대신 불가한 작업 | PAT 재발급, Firebase 재연동 |

### 7-2. 복구 실행 흐름

앱 실행
  ↓
[Step 1] 프로젝트 폴더 선택 (드래그&드롭 / 탐색기)
  ↓
[Step 2] 자동 스캔 (10초 이내, 진행 바 표시)
  ↓
[Step 3] AI 진단 결과 표시 — 원인 우선순위 정렬
  ↓
[Step 4] "자동 복구 시작" 버튼 1회 클릭
  ↓
[Step 5] 단계별 복구 진행 (진행 상황 실시간 표시)
  ↓
[Step 6] Push 성공 확인 화면 — ✅ 완료

## 8. 개발 로드맵

| 버전 | 목표 | 핵심 기능 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | 핵심 진단 검증 | CLI 진단 엔진, 8개 스캔 항목, 터미널 출력 | 4주 |
| v0.5 Beta | UI + AI 연동 | Electron GUI, Claude AI 진단, macOS 복구 | 6주 |
| v1.0 정식 | 완전 자동 복구 | Windows 지원, 자동 복구 전체, .dmg/.exe 배포 | 8주 |
| v1.5 | 배포 연동 확장 | Firebase / Vercel 진단, 복구 히스토리 | 4주 |
| v2.0 | 팀 기능 | 다중 계정 프로파일, 팀 공유, 리포트 내보내기 | 6주 |

## 9. 비기능 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 스캔 완료 10초 이내 / AI 진단 응답 5초 이내 |
| 보안 | PAT·SSH 키 평문 저장 금지 / OS 네이티브 보안 저장소만 사용 |
| 호환성 | macOS 12 Monterey 이상 / Windows 10 21H2 이상 |
| 접근성 | 키보드 단축키 완전 지원 / 고대비 모드 지원 |
| 로컬 실행 | 핵심 기능은 인터넷 미연결 환경에서도 동작 (AI 진단 제외) |
| 개인정보 | 사용자 데이터 외부 서버 전송 없음 / AI 진단 시 민감정보 마스킹 |
| 업데이트 | 자동 업데이트 / 업데이트 전 사용자 확인 |

## 10. 위험 요소 & 대응 전략

| 위험 요소 | 가능성 | 영향도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub API 정책 변경 | 중 | 높음 | API 버전 고정 + 변경 감지 모니터링 |
| macOS 권한 정책 강화 | 중 | 높음 | Sandbox 미적용 앱으로 배포, 공증(Notarization) 유지 |
| Windows Defender 오탐 | 중 | 중 | 코드 서명 인증서 적용 (EV 권장) |
| Claude API 지연 | 낮음 | 중 | AI 진단 실패 시 규칙 기반 폴백 진단 엔진 별도 운영 |
| 다중 OS 동작 차이 | 높음 | 중 | OS별 어댑터 패턴 적용, 플랫폼 자동 감지 |
| PAT 재발급 자동화 불가 | 해당없음 | 낮음 | 안내 화면 + GitHub 설정 페이지 직접 오픈으로 대체 |

GitHub Doctor PRD v1.0 | Confidential