🩺

GitHub Doctor

실전 개발 계획서

Scaffold → Code → Ship — 복사·붙여넣기로 완성하는 단계별 실행 매뉴얼

| 문서 종류 | 실전 개발 계획서 (Implementation Plan) |
| --- | --- |
| 기반 문서 | GitHub Doctor PRD v1.0 · 개발 목표 정의서 v1.0 |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 8월 |
| 타겟 OS | macOS 12+ (Intel/Apple Silicon) · Windows 10/11 |
| 기술 스택 | Electron · Vue 3 · Node.js · Claude API (claude-sonnet-4-6) |
| 배포 형태 | macOS .dmg · Windows .exe (electron-builder) |

목차

0. 문서 읽는 법 & 개발 원칙  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3

1. 개발 환경 구축  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  4

2. 프로젝트 스캐폴딩  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  6

3. 메인 프로세스 (Electron Main)  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  9

4. 진단 엔진 개발  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  11

5. AI 진단 엔진 (Claude API 연동)  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  15

6. 렌더러 — UI 개발 (Vue 3)  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  17

7. OS 인증 어댑터 (macOS / Windows)  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  22

8. 자동 복구 엔진  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  25

9. 보안 & 데이터 저장  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  28

10. 빌드 & 배포 (electron-builder)  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  30

11. 테스트 전략  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  32

12. 단계별 개발 로드맵  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  34

13. 갈림길 판단 기준표  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  36

14. 트러블슈팅 레퍼런스  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  38

0. 문서 읽는 법 & 개발 원칙

0-1. 이 문서의 목적

이 문서는 "설명서"가 아니라 "실행서"다. 각 섹션은 실제로 터미널에 입력할 명령어, 생성할 파일 경로, 작성할 코드 골격, 그리고 갈림길마다 어떤 선택을 하고 왜 하는지 판단 기준까지 포함한다. 처음부터 끝까지 순서대로 따라가면 GitHub Doctor v0.1 MVP가 완성된다.

0-2. 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| # 터미널 명령 | 터미널에 그대로 입력하는 명령어 |
| 📁 경로/파일명 | 생성하거나 편집할 파일 위치 |
| ⚠️ 주의 | 이 단계에서 자주 실수하는 포인트 |
| ✅ 판단 기준 | 선택지가 있을 때 "이걸 선택하라"는 근거 |
| 🔁 갈림길 | 상황에 따라 다른 경로를 택해야 하는 분기점 |

0-3. 핵심 개발 원칙 5가지

| 원칙 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| OS 어댑터 분리 | macOS/Windows 코드를 한 파일에 섞지 않는다 | 플랫폼별 버그 추적이 불가능해짐 |
| 자동/반자동/안내 엄격 구분 | 보안 민감 작업은 절대 완전 자동 처리하지 않는다 | PAT·SSH 키 평문 노출 위험 |
| AI 응답 의존 최소화 | AI 진단 실패 시 규칙 기반 폴백 엔진이 반드시 동작해야 한다 | API 지연·오프라인 환경 대비 |
| 스캔 → 진단 → 복구 단방향 | 복구가 스캔을 변경하거나 진단이 복구를 재호출하지 않는다 | 사이드 이펙트 방지 |
| 사용자 동의 없는 삭제 금지 | 자동 복구라도 삭제 전 확인 다이얼로그 표시 | 되돌릴 수 없는 작업 보호 |

1. 개발 환경 구축

1-1. 필수 설치 목록

| 도구 | 버전 기준 | 설치 확인 명령 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 20.x LTS 이상 | node -v | Electron 런타임 |
| npm | 10.x 이상 | npm -v | 패키지 관리 |
| Git | 2.40 이상 | git --version | 진단 엔진 CLI 호출 |
| VS Code | 최신 | — | 개발 IDE |
| Xcode CLI (macOS) | 최신 | xcode-select -p | node-gyp 빌드 |
| Windows Build Tools | — | — | Windows node-gyp |

1-2. macOS 환경 구축

Node.js 설치 (nvm 방식 — 권장)

# 1. nvm 설치

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh ¦ bash

# 2. 터미널 재시작 후

nvm install 20

nvm use 20

nvm alias default 20

# 3. 확인

node -v # v20.x.x

npm -v # 10.x.x

Xcode Command Line Tools

xcode-select --install

# 팝업에서 "설치" 클릭 → 완료까지 대기 (약 5~10분)

# 확인

xcode-select -p

# 출력: /Library/Developer/CommandLineTools

⚠️ 주의: Xcode CLI 없이 빌드하면 keytar(네이티브 모듈) 컴파일 오류 발생. 반드시 선행 설치.

1-3. Windows 환경 구축

Node.js 설치 (공식 설치 프로그램)

# 1. https://nodejs.org → LTS 버전 다운로드 · 설치

# 설치 옵션: "Automatically install necessary tools" 체크 ✅

# 2. 관리자 권한 PowerShell에서

npm install -g windows-build-tools # 구버전 Node일 때만

# 또는 (Node 20+ 신규 설치 시 자동 포함)

node -v

npm -v

Git for Windows

# https://git-scm.com/download/win → 설치

# 설치 옵션: "Git Credential Manager" 반드시 체크 ✅

# 확인

git --version

git config --global credential.helper manager # GCM 확인

✅ 판단 기준: Windows에서 credential helper가 "manager"(GCM)인지 반드시 확인. "wincred"면 다중 계정 사용 불가. GCM으로 교체 권장.

1-4. VS Code 추천 익스텐션

| 익스텐션 | 역할 |
| --- | --- |
| ESLint | 코드 품질 검사 |
| Prettier | 코드 포맷 자동화 |
| Volar (Vue - Official) | Vue 3 인텔리센스 |
| Electron Snippets | Electron 코드 스니펫 |
| GitLens | Git 히스토리 시각화 |
| Thunder Client | Claude API 테스트 |

2. 프로젝트 스캐폴딩

2-1. 프로젝트 생성

# 작업 폴더로 이동

cd ~/projects # macOS

# cd C:\projects # Windows

# 프로젝트 폴더 생성

mkdir github-doctor && cd github-doctor

# npm 초기화

npm init -y

2-2. 디렉터리 구조 (전체)

아래 구조를 먼저 만들고 나서 코딩 시작. 구조가 틀리면 Electron의 main/renderer 경로 설정이 꼬인다.

github-doctor/

├── package.json

├── electron-builder.yml

├── .env.example

├── .gitignore

│

├── src/

│ ├── main/ # Electron 메인 프로세스

│ │ ├── index.js # 앱 진입점

│ │ ├── ipc-handlers.js # IPC 채널 핸들러

│ │ └── window-manager.js # BrowserWindow 관리

│ │

│ ├── renderer/ # Vue 3 UI (렌더러 프로세스)

│ │ ├── index.html

│ │ ├── main.js # Vue 앱 진입점

│ │ ├── App.vue

│ │ ├── router/index.js # Vue Router

│ │ ├── stores/ # Pinia 상태 관리

│ │ │ ├── scan.js

│ │ │ ├── diagnosis.js

│ │ │ └── recovery.js

│ │ ├── views/ # 화면 컴포넌트 (SCR-01~10)

│ │ │ ├── Dashboard.vue # SCR-01 메인 진단 대시보드

│ │ │ ├── ProjectSelect.vue # SCR-02

│ │ │ ├── AccountManager.vue# SCR-03

│ │ │ ├── SshManager.vue # SCR-04

│ │ │ ├── CredManager.vue # SCR-05

│ │ │ ├── RemoteConfig.vue # SCR-06

│ │ │ ├── DeployLink.vue # SCR-07

│ │ │ ├── History.vue # SCR-08

│ │ │ ├── RecoveryDone.vue # SCR-09

│ │ │ └── Settings.vue # SCR-10

│ │ └── components/ # 공통 컴포넌트

│ │ ├── Sidebar.vue

│ │ ├── ScanResultCard.vue

│ │ ├── DiagnosisCard.vue

│ │ ├── RecoverySteps.vue

│ │ ├── StatusBadge.vue

│ │ └── ActionBar.vue

│ │

│ ├── engine/ # 진단·복구 엔진 (Node.js)

│ │ ├── scanner.js # Phase 1: 자동 스캔

│ │ ├── ai-diagnosis.js # Phase 2: Claude AI 진단

│ │ ├── rule-diagnosis.js # Phase 2 폴백: 규칙 기반 진단

│ │ ├── recovery.js # Phase 3: 자동 복구 오케스트레이터

│ │ └── git-helper.js # git 명령어 유틸

│ │

│ ├── adapters/ # OS별 인증 어댑터

│ │ ├── index.js # OS 감지 및 어댑터 선택

│ │ ├── macos-adapter.js # macOS Keychain

│ │ └── windows-adapter.js # Windows Credential Manager

│ │

│ └── shared/ # Main·Renderer 공용

│ ├── constants.js # 상수 정의

│ └── ipc-channels.js # IPC 채널명 상수

│

├── assets/

│ ├── icons/

│ │ ├── icon.png # 512x512 앱 아이콘

│ │ ├── icon.icns # macOS

│ │ └── icon.ico # Windows

│ └── styles/

│ └── global.css

│

└── tests/

├── unit/

└── integration/

2-3. 폴더 일괄 생성 명령

# macOS / Linux

mkdir -p src/main src/renderer/router src/renderer/stores \

src/renderer/views src/renderer/components \

src/engine src/adapters src/shared \

assets/icons assets/styles tests/unit tests/integration

# Windows PowerShell

$dirs = "src/main","src/renderer/router","src/renderer/stores",

"src/renderer/views","src/renderer/components",

"src/engine","src/adapters","src/shared",

"assets/icons","assets/styles","tests/unit","tests/integration"

$dirs ¦ ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Force -Path $_ }

2-4. 패키지 설치

프로덕션 의존성

npm install \

electron \

vue@3 \

vue-router@4 \

pinia \

@anthropic-ai/sdk \

keytar \

electron-store \

electron-updater

개발 의존성

npm install -D \

electron-builder \

@vitejs/plugin-vue \

vite \

vite-plugin-electron \

eslint \

prettier \

vitest \

@vue/test-utils

2-5. package.json 핵심 설정

{

"name": "github-doctor",

"version": "0.1.0",

"description": "AI 기반 GitHub 인증 자동 진단 및 복구",

"main": "src/main/index.js",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "vite build && electron-builder",

"build:mac": "vite build && electron-builder --mac",

"build:win": "vite build && electron-builder --win",

"test": "vitest",

"start": "electron ."

},

"build": {

"extends": "./electron-builder.yml"

}

}

2-6. .gitignore

node_modules/

dist/

.env

*.dmg

*.exe

*.AppImage

.DS_Store

Thumbs.db

2-7. .env.example

# Claude AI API 키 — 절대 git에 커밋하지 말 것

ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# 개발 모드 (production ¦ development)

NODE_ENV=development

⚠️ 주의: .env 파일은 반드시 .gitignore에 포함. API 키 노출 시 즉시 Anthropic Console에서 무효화 필요.

3. 메인 프로세스 (Electron Main)

3-1. src/main/index.js — 앱 진입점

const { app, BrowserWindow, ipcMain, shell } = require('electron');

const path = require('path');

const { setupIpcHandlers } = require('./ipc-handlers');

let mainWindow;

function createWindow() {

mainWindow = new BrowserWindow({

width: 1100, height: 760,

minWidth: 900, minHeight: 640,

webPreferences: {

nodeIntegration: false, // 보안: 반드시 false

contextIsolation: true, // 보안: 반드시 true

preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),

},

titleBarStyle: process.platform === 'darwin' ? 'hiddenInset' : 'default',

icon: path.join(__dirname, '../../assets/icons/icon.png'),

});

const isDev = process.env.NODE_ENV === 'development';

if (isDev) {

mainWindow.loadURL('http://localhost:5173'); // Vite dev server

mainWindow.webContents.openDevTools();

} else {

mainWindow.loadFile(path.join(__dirname, '../../dist/index.html'));

}

}

app.whenReady().then(() => {

createWindow();

setupIpcHandlers(ipcMain); // IPC 채널 등록

});

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') app.quit();

});

app.on('activate', () => {

if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow();

});

3-2. src/main/preload.js — 보안 브릿지

⚠️ 핵심 보안 파일: 렌더러(Vue)가 메인 프로세스와 통신하는 유일한 통로. 이 파일 외의 Node API 노출 금지.

const { contextBridge, ipcRenderer } = require('electron');

contextBridge.exposeInMainWorld("electronAPI", {

// 프로젝트 스캔

scan: (projectPath) => ipcRenderer.invoke('scan:run', projectPath),

// AI 진단

diagnose: (scanResult) => ipcRenderer.invoke('diagnose:run', scanResult),

// 자동 복구

recover: (plan) => ipcRenderer.invoke('recover:run', plan),

// SSH 키 생성

genSshKey:(account) => ipcRenderer.invoke('ssh:generate', account),

// 외부 URL 열기

openUrl: (url) => ipcRenderer.invoke('shell:openUrl', url),

// 복구 진행 상황 수신

onProgress: (cb) => ipcRenderer.on('recover:progress', (_, data) => cb(data)),

});

3-3. src/shared/ipc-channels.js

// IPC 채널명을 상수로 관리 — 오탈자 방지

module.exports = {

SCAN_RUN: 'scan:run',

DIAGNOSE_RUN: 'diagnose:run',

RECOVER_RUN: 'recover:run',

RECOVER_PROGRESS:'recover:progress',

SSH_GENERATE: 'ssh:generate',

SHELL_OPEN_URL: 'shell:openUrl',

};

3-4. src/main/ipc-handlers.js

const { shell } = require('electron');

const { runScan } = require('../engine/scanner');

const { runDiagnose } = require('../engine/ai-diagnosis');

const { runRecovery } = require('../engine/recovery');

const { generateSshKey } = require('../adapters');

const CH = require('../shared/ipc-channels');

function setupIpcHandlers(ipcMain) {

// ── 스캔 ───────────────────────────────────────

ipcMain.handle(CH.SCAN_RUN, async (event, projectPath) => {

try {

return await runScan(projectPath);

} catch (e) {

return { error: e.message };

}

});

// ── 진단 ───────────────────────────────────────

ipcMain.handle(CH.DIAGNOSE_RUN, async (event, scanResult) => {

return await runDiagnose(scanResult);

});

// ── 복구 ───────────────────────────────────────

ipcMain.handle(CH.RECOVER_RUN, async (event, plan) => {

return await runRecovery(plan, (progress) => {

event.sender.send(CH.RECOVER_PROGRESS, progress);

});

});

// ── SSH 키 생성 ─────────────────────────────────

ipcMain.handle(CH.SSH_GENERATE, async (event, account) => {

return await generateSshKey(account);

});

// ── 외부 URL ─────────────────────────────────

ipcMain.handle(CH.SHELL_OPEN_URL, async (event, url) => {

await shell.openExternal(url);

});

}

module.exports = { setupIpcHandlers };

4. 진단 엔진 개발 (Phase 1: 자동 스캔)

4-1. src/engine/git-helper.js — Git CLI 유틸

const { execSync } = require('child_process');

// git 명령 실행 유틸 — 에러 시 null 반환

function git(cmd, cwd) {

try {

return execSync(`git ${cmd}`, {

cwd, encoding: "utf8", timeout: 10000,

stdio: ['pipe','pipe','pipe']

}).trim();

} catch { return null; }

}

// 플랫폼 독립 명령 실행

function run(cmd, cwd) {

try {

return execSync(cmd, {

cwd, encoding: "utf8", timeout: 10000,

stdio: ['pipe','pipe','pipe']

}).trim();

} catch { return null; }

}

module.exports = { git, run };

4-2. src/engine/scanner.js — 자동 스캔 메인

const os = require('os');

const path = require('path');

const fs = require('fs');

const { git, run } = require('./git-helper');

const adapter = require('../adapters');

async function runScan(projectPath) {

const result = {

projectPath,

timestamp: new Date().toISOString(),

items: {},

};

const r = result.items;

// ── 1. Git 설치 여부 ───────────────────────────

const gitVer = run("git --version");

r.gitInstalled = {

ok: !!gitVer,

value: gitVer ¦¦ "미설치",

severity: gitVer ? "ok" : "critical",

};

if (!gitVer) return result; // Git 없으면 이후 스캔 불필요

// ── 2. user.name / user.email ──────────────────

r.userName = {

local: git("config --local user.name", projectPath),

global: git("config --global user.name"),

};

r.userEmail = {

local: git("config --local user.email", projectPath),

global: git("config --global user.email"),

};

r.userName.active = r.userName.local ¦¦ r.userName.global;

r.userEmail.active = r.userEmail.local ¦¦ r.userEmail.global;

r.userName.severity = r.userName.active ? "ok" : "warning";

r.userEmail.severity = r.userEmail.active ? "ok" : "warning";

// ── 3. credential helper ───────────────────────

r.credHelper = {

value: git("config --global credential.helper"),

};

const helper = r.credHelper.value ¦¦ "";

r.credHelper.ok = !!helper;

r.credHelper.severity = helper ? "ok" : "warning";

// ── 4. OS별 저장된 인증정보 ────────────────────

r.storedCreds = await adapter.getStoredCredentials();

// ── 5. SSH 키 존재 여부 및 유형 ──────────────

const sshDir = path.join(os.homedir(), ".ssh");

const sshFiles = fs.existsSync(sshDir)

? fs.readdirSync(sshDir).filter(f => f.endsWith(".pub"))

: [];

r.sshKeys = sshFiles.map(f => {

const type = f.includes("ed25519") ? "Ed25519"

: f.includes("rsa") ? "RSA"

: f.includes("dsa") ? "DSA (폐기됨 ⚠️)"

: "Unknown";

return { file: f, type,

isDSA: f.includes("dsa"),

severity: f.includes("dsa") ? "critical" : "ok" };

});

// ── 6. ssh-agent 상태 ──────────────────────────

const agentOut = run("ssh-add -l");

r.sshAgent = {

running: agentOut !== null,

keyCount: agentOut ? agentOut.split("\n").length : 0,

severity: agentOut !== null ? "ok" : "warning",

};

// ── 7. origin remote ───────────────────────────

const remote = git("remote get-url origin", projectPath);

r.origin = {

value: remote ¦¦ null,

protocol: remote

? (remote.startsWith("git@") ? "SSH" : "HTTPS")

: null,

severity: remote ? "ok" : "warning",

};

// ── 8. GitHub API 연결 상태 ────────────────────

try {

const res = await fetch("https://api.github.com/", { signal: AbortSignal.timeout(5000) });

r.githubConn = { ok: res.ok, status: res.status, severity: "ok" };

} catch {

r.githubConn = { ok: false, status: null, severity: "critical" };

}

return result;

}

module.exports = { runScan };

✅ 판단 기준: 스캔 항목은 순서가 중요. Git 미설치 → 즉시 반환. GitHub API 연결 → 마지막에 확인(가장 느림). 중간 항목 실패해도 나머지 계속 스캔.

4-3. 스캔 결과 데이터 구조 (참고)

// severity: "ok" ¦ "warning" ¦ "critical"

{

"projectPath": "/Users/bluebird/projects/housebook",

"timestamp": "2026-08-06T07:00:00.000Z",

"items": {

"gitInstalled": { "ok": true, "value": "git version 2.45.0", "severity": "ok" },

"userName": { "active": "jongchoon5803", "local": null, "global": "jongchoon5803", "severity": "ok" },

"userEmail": { "active": "najongchoon@gmail.com", ... },

"credHelper": { "value": "osxkeychain", "ok": true, "severity": "ok" },

"storedCreds": [{ "account": "gppc5096", "server": "github.com", "isWrong": true }],

"sshKeys": [{ "file": "id_ed25519.pub", "type": "Ed25519", "isDSA": false }],

"sshAgent": { "running": true, "keyCount": 1, "severity": "ok" },

"origin": { "value": "https://github.com/jongchoon580325/housebook.git", "protocol": "HTTPS" },

"githubConn": { "ok": true, "status": 200, "severity": "ok" }

}

}

5. AI 진단 엔진 (Claude API 연동)

5-1. src/engine/ai-diagnosis.js

const Anthropic = require('@anthropic-ai/sdk');

const { ruleDiagnose } = require('./rule-diagnosis');

const client = new Anthropic({

apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY,

});

async function runDiagnose(scanResult) {

// 1. AI 진단 시도

try {

const prompt = buildPrompt(scanResult);

const msg = await client.messages.create({

model: 'claude-sonnet-4-6',

max_tokens: 1024,

messages: [{ role: "user", content: prompt }],

});

const raw = msg.content[0].text;

return parseAIResponse(raw);

} catch (e) {

// 2. API 실패 시 규칙 기반 폴백

console.warn("AI 진단 실패, 규칙 기반으로 전환:", e.message);

return ruleDiagnose(scanResult);

}

}

function buildPrompt(scanResult) {

return `당신은 GitHub 인증 문제 전문가입니다.

아래 스캔 결과를 분석하여 문제를 진단하고 복구 계획을 JSON으로 반환하세요.

스캔 결과:

${JSON.stringify(scanResult.items, null, 2)}

반환 형식 (JSON만 반환, 설명 없이):

{

"summary": "한 문장 요약",

"issues": [

{

"id": "unique_id",

"severity": "critical¦warning¦info",

"title": "제목",

"description": "초보자도 이해할 수 있는 설명",

"autoFixable": true¦false,

"fixType": "auto¦semi¦guide"

}

],

"recoveryPlan": ["step1_id", "step2_id", ...]

}`

}

function parseAIResponse(raw) {

try {

// JSON 블록 추출 (마크다운 펜스 제거)

const cleaned = raw.replace(/```json¦```/g, "").trim();

return { source: "ai", ...JSON.parse(cleaned) };

} catch {

return { source: "ai_parse_error", issues: [], summary: "분석 실패" };

}

}

module.exports = { runDiagnose };

5-2. src/engine/rule-diagnosis.js — 폴백 규칙 엔진

AI API 실패·오프라인·응답 지연 시 이 규칙 엔진이 동일한 인터페이스로 진단 결과를 반환한다. 반드시 구현.

function ruleDiagnose(scanResult) {

const items = scanResult.items;

const issues = [];

// 규칙 1: Git 미설치

if (!items.gitInstalled?.ok) {

issues.push({ id:"no_git", severity:"critical",

title:"Git이 설치되지 않음",

description:"Git을 설치해야 GitHub 기능을 사용할 수 있습니다.",

autoFixable: false, fixType:"guide" });

}

// 규칙 2: 저장된 인증정보에 오계정 존재

const wrongCreds = (items.storedCreds ¦¦ []).filter(c => c.isWrong);

if (wrongCreds.length > 0) {

issues.push({ id:"wrong_cred", severity:"critical",

title:`Keychain에 다른 계정 토큰 잔존 (${wrongCreds.map(c=>c.account).join(", ")})`,

description:"이전 계정 인증정보가 남아 있어 push가 막힙니다. 자동으로 삭제합니다.",

autoFixable: true, fixType:"auto" });

}

// 규칙 3: SSH 키 없음

if ((items.sshKeys ¦¦ []).length === 0) {

issues.push({ id:"no_ssh", severity:"warning",

title:"SSH 키가 없습니다",

description:"SSH 키를 생성하면 더 안전하고 편리하게 GitHub를 사용할 수 있습니다.",

autoFixable: false, fixType:"semi" });

}

// 규칙 4: DSA 키 감지

const dsaKeys = (items.sshKeys ¦¦ []).filter(k => k.isDSA);

if (dsaKeys.length > 0) {

issues.push({ id:"dsa_key", severity:"critical",

title:"폐기된 DSA SSH 키 감지",

description:"DSA 키는 2022년 이후 GitHub에서 사용 불가. Ed25519 키를 새로 생성하세요.",

autoFixable: false, fixType:"semi" });

}

// 규칙 5: origin 없음

if (!items.origin?.value) {

issues.push({ id:"no_origin", severity:"warning",

title:"원격 저장소(origin)가 연결되지 않음",

description:"GitHub 저장소 주소를 등록해야 push가 가능합니다.",

autoFixable: false, fixType:"guide" });

}

// 규칙 6: GitHub 연결 불가

if (!items.githubConn?.ok) {

issues.push({ id:"no_network", severity:"critical",

title:"GitHub 서버에 연결할 수 없음",

description:"인터넷 연결 또는 방화벽 설정을 확인하세요.",

autoFixable: false, fixType:"guide" });

}

const summary = issues.length === 0

? "발견된 문제가 없습니다. push를 진행하세요."

: `총 ${issues.length}가지 문제를 발견했습니다.`;

return {

source: "rule",

summary,

issues,

recoveryPlan: issues.filter(i=>i.autoFixable).map(i=>i.id),

};

}

module.exports = { ruleDiagnose };

6. 렌더러 — UI 개발 (Vue 3)

6-1. Vite 설정 (vite.config.js)

import { defineConfig } from 'vite';

import vue from '@vitejs/plugin-vue';

import electron from 'vite-plugin-electron';

export default defineConfig({

plugins: [

vue(),

electron([{

entry: 'src/main/index.js',

}]),

],

root: "src/renderer",

build: {

outDir: "../../dist",

emptyOutDir: true,

},

});

6-2. src/renderer/main.js — Vue 앱 진입점

import { createApp } from 'vue';

import { createPinia } from 'pinia';

import router from './router';

import App from './App.vue';

import '../../../assets/styles/global.css';

const app = createApp(App);

app.use(createPinia());

app.use(router);

app.mount("#app");

6-3. src/renderer/router/index.js — 라우터

import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router';

const routes = [

{ path: '/', component: () => import('../views/Dashboard.vue') },

{ path: '/project', component: () => import('../views/ProjectSelect.vue') },

{ path: '/accounts', component: () => import('../views/AccountManager.vue') },

{ path: '/ssh', component: () => import('../views/SshManager.vue') },

{ path: '/creds', component: () => import('../views/CredManager.vue') },

{ path: '/remote', component: () => import('../views/RemoteConfig.vue') },

{ path: '/deploy', component: () => import('../views/DeployLink.vue') },

{ path: '/history', component: () => import('../views/History.vue') },

{ path: '/done', component: () => import('../views/RecoveryDone.vue') },

{ path: '/settings', component: () => import('../views/Settings.vue') },

];

export default createRouter({

history: createWebHashHistory(), // Electron은 Hash 모드 사용

routes,

});

⚠️ 주의: Electron에서 Vue Router는 반드시 createWebHashHistory() 사용. createWebHistory()는 파일 로드 시 404 발생.

6-4. src/renderer/stores/scan.js — Pinia 스토어

import { defineStore } from 'pinia';

export const useScanStore = defineStore("scan", {

state: () => ({

projectPath: null,

scanResult: null,

isScanning: false,

scanError: null,

}),

actions: {

async runScan(projectPath) {

this.isScanning = true;

this.scanError = null;

try {

this.projectPath = projectPath;

this.scanResult = await window.electronAPI.scan(projectPath);

} catch (e) {

this.scanError = e.message;

} finally {

this.isScanning = false;

}

},

},

});

6-5. SCR-01 Dashboard.vue — 핵심 화면 골격

<template>

<div class="dashboard">

<!-- 프로젝트 경로 바 -->

<div class="path-bar">

<span class="path">{{ scanStore.projectPath ¦¦ "프로젝트를 선택하세요" }}</span>

<button @click="$router.push('/project')">변경</button>

</div>

<!-- 스캔 중 -->

<div v-if="scanStore.isScanning" class="loading">

<p>환경 스캔 중... (최대 10초)</p>

</div>

<!-- 스캔 완료 -->

<div v-else-if="scanStore.scanResult" class="grid">

<ScanResultCard :items="scanStore.scanResult.items" />

<DiagnosisCard :diagnosis="diagStore.diagnosis" />

<RecoverySteps :steps="recoveryStore.steps" />

</div>

<!-- 액션 바 -->

<ActionBar

:status="recoveryStore.status"

@start="startRecovery"

@abort="abortRecovery"

/>

</div>

</template>

<script setup>

import { onMounted } from 'vue';

import { useScanStore } from '../stores/scan';

import { useDiagnosisStore } from '../stores/diagnosis';

import { useRecoveryStore } from '../stores/recovery';

import ScanResultCard from '../components/ScanResultCard.vue';

import DiagnosisCard from '../components/DiagnosisCard.vue';

import RecoverySteps from '../components/RecoverySteps.vue';

import ActionBar from '../components/ActionBar.vue';

const scanStore = useScanStore();

const diagStore = useDiagnosisStore();

const recoveryStore = useRecoveryStore();

onMounted(async () => {

if (scanStore.projectPath) {

await scanStore.runScan(scanStore.projectPath);

await diagStore.runDiagnose(scanStore.scanResult);

}

});

async function startRecovery() {

await recoveryStore.runRecovery(diagStore.diagnosis.recoveryPlan);

}

function abortRecovery() {

recoveryStore.abort();

}

</script>

7. OS 인증 어댑터 (macOS / Windows)

7-1. src/adapters/index.js — OS 감지 및 라우팅

const os = require('os');

function getAdapter() {

return os.platform() === 'darwin'

? require('./macos-adapter')

: require('./windows-adapter');

}

// 공통 인터페이스 — 어댑터는 반드시 이 함수들을 export

module.exports = {

getStoredCredentials: () => getAdapter().getStoredCredentials(),

deleteCredential: (account) => getAdapter().deleteCredential(account),

saveCredential: (account, token) => getAdapter().saveCredential(account, token),

generateSshKey: (account) => getAdapter().generateSshKey(account),

};

7-2. src/adapters/macos-adapter.js

const { run } = require('../engine/git-helper');

const keytar = require('keytar');

const { execSync } = require('child_process');

const path = require('path');

const os = require('os');

// macOS Keychain에서 GitHub 인증정보 목록 조회

async function getStoredCredentials() {

try {

// security CLI로 Keychain 항목 조회

const raw = run(

`security find-internet-password -s github.com -g 2>&1 ¦¦ true`

);

if (!raw) return [];

// 계정명 추출

const accountMatch = raw.match(/"acct"<blob>="([^"]+)"/);

if (!accountMatch) return [];

return [{ account: accountMatch[1], server: "github.com",

isWrong: false // 스캐너에서 context와 비교 후 판단 }];

} catch { return []; }

}

// Keychain에서 GitHub 인증정보 삭제

async function deleteCredential(account) {

try {

execSync(

`security delete-internet-password -a "${account}" -s github.com`,

{ stdio: 'pipe' }

);

return { ok: true };

} catch (e) {

return { ok: false, error: e.message };

}

}

// Keychain에 새 인증정보 저장 (keytar 사용)

async function saveCredential(account, token) {

await keytar.setPassword("github.com", account, token);

return { ok: true };

}

// Ed25519 SSH 키 생성

async function generateSshKey(account) {

const keyPath = path.join(os.homedir(), ".ssh", `id_ed25519_${account}`);

execSync(

`ssh-keygen -t ed25519 -C "${account}" -f "${keyPath}" -N ""`,

{ stdio: 'pipe' }

);

const pubKey = require("fs").readFileSync(`${keyPath}.pub`, "utf8").trim();

return { keyPath, pubKey };

}

module.exports = { getStoredCredentials, deleteCredential, saveCredential, generateSshKey };

7-3. src/adapters/windows-adapter.js

const { execSync } = require('child_process');

const keytar = require('keytar');

const path = require('path');

const os = require('os');

// Windows Credential Manager에서 GitHub 항목 조회

async function getStoredCredentials() {

try {

// PowerShell로 자격 증명 목록 조회

const raw = execSync(

`powershell -Command "`,

`[System.Net.NetworkCredential]::new('',`,

`(Get-StoredCredential -Target 'git:https://github.com')).Password"`,

{ encoding: 'utf8', stdio: 'pipe' }

).trim();

return raw ? [{ account: raw, server: "github.com", isWrong: false }] : [];

} catch { return []; }

}

// Windows Credential Manager에서 삭제

async function deleteCredential(account) {

try {

execSync(

`cmdkey /delete:git:https://github.com`,

{ stdio: 'pipe' }

);

return { ok: true };

} catch (e) { return { ok: false, error: e.message }; }

}

// keytar로 저장 (GCM과 호환)

async function saveCredential(account, token) {

await keytar.setPassword("git:https://github.com", account, token);

return { ok: true };

}

// Ed25519 SSH 키 생성 (Windows)

async function generateSshKey(account) {

const keyPath = path.join(os.homedir(), ".ssh", `id_ed25519_${account}`);

execSync(

`ssh-keygen -t ed25519 -C "${account}" -f "${keyPath}" -N ""`,

{ stdio: 'pipe' }

);

const pubKey = require("fs").readFileSync(`${keyPath}.pub`, "utf8").trim();

return { keyPath, pubKey };

}

module.exports = { getStoredCredentials, deleteCredential, saveCredential, generateSshKey };

8. 자동 복구 엔진

8-1. src/engine/recovery.js — 복구 오케스트레이터

const adapter = require('../adapters');

const { git } = require('./git-helper');

// progress 콜백: (step, status, message) => void

async function runRecovery(plan, progressCb) {

const results = [];

for (const stepId of plan) {

progressCb({ stepId, status: "running", message: `${stepId} 처리 중...` });

try {

const result = await executeStep(stepId, plan._context);

results.push({ stepId, ok: true, ...result });

progressCb({ stepId, status: "done", message: result.message });

} catch (e) {

results.push({ stepId, ok: false, error: e.message });

progressCb({ stepId, status: "error", message: e.message });

break; // 복구 실패 시 중단

}

}

// 마지막: git push 실행

if (results.every(r => r.ok)) {

return await executePush(plan._context, progressCb);

}

return { ok: false, results };

}

async function executeStep(stepId, ctx) {

switch (stepId) {

case "wrong_cred":

// 오계정 인증정보 삭제

for (const cred of ctx.wrongCreds) {

await adapter.deleteCredential(cred.account);

}

return { message: "잘못된 인증정보를 삭제했습니다." };

case "fix_user_config":

// user.name / user.email 교체

git(`config --local user.name "${ctx.targetAccount}"`, ctx.projectPath);

git(`config --local user.email "${ctx.targetEmail}"`, ctx.projectPath);

return { message: "Git 사용자 정보를 업데이트했습니다." };

case "fix_origin":

// origin 주소 수정

git(`remote set-url origin ${ctx.correctOrigin}`, ctx.projectPath);

return { message: "원격 저장소 주소를 수정했습니다." };

default:

throw new Error(`알 수 없는 복구 단계: ${stepId}`);

}

}

async function executePush(ctx, progressCb) {

progressCb({ stepId: "push", status: "running", message: "git push 실행 중..." });

try {

const result = git("push -u origin main", ctx.projectPath);

progressCb({ stepId: "push", status: "done", message: "Push 성공! ✅" });

return { ok: true, pushResult: result };

} catch (e) {

progressCb({ stepId: "push", status: "error", message: e.message });

return { ok: false, error: e.message };

}

}

module.exports = { runRecovery };

9. 보안 & 데이터 저장

9-1. electron-store — 앱 설정 저장

const Store = require('electron-store');

const store = new Store({

schema: {

recentProjects: { type: "array", default: [] },

recoveryHistory:{ type: "array", default: [] },

settings: {

type: "object",

properties: {

language: { type: "string", default: "ko" },

aiEnabled: { type: "boolean",default: true },

},

},

},

});

module.exports = store;

✅ 판단 기준: PAT·토큰은 절대 electron-store에 저장 금지. 반드시 keytar(OS 네이티브 보안 저장소)만 사용.

9-2. 보안 체크리스트

| 항목 | 규칙 | 위반 시 결과 |
| --- | --- | --- |
| PAT 저장 | keytar만 사용, 평문 금지 | 토큰 유출 → 계정 탈취 |
| API 키 | .env 파일, git 커밋 절대 금지 | Anthropic 과금 피해 |
| IPC 통신 | contextIsolation: true 유지 | XSS → Node 권한 탈취 |
| nodeIntegration | false 유지 | 렌더러에서 fs/exec 직접 접근 |
| 외부 URL | shell.openExternal만 사용 | 피싱 페이지 열림 가능 |

10. 빌드 & 배포 (electron-builder)

10-1. electron-builder.yml

appId: com.bluebird.github-doctor

productName: GitHub Doctor

copyright: "Copyright © 2026 Bluebird"

directories:

output: release

files:

- dist/**

- src/main/**

- src/engine/**

- src/adapters/**

- src/shared/**

- package.json

mac:

target: dmg

category: public.app-category.developer-tools

hardenedRuntime: true

gatekeeperAssess: false

entitlements: build/entitlements.mac.plist

win:

target: nsis

publisherName: "Bluebird"

nsis:

oneClick: false

allowToChangeInstallationDirectory: true

publish:

provider: github

10-2. 빌드 명령

# macOS용 빌드

npm run build:mac

# 결과: release/GitHub Doctor-0.1.0.dmg

# Windows용 빌드

npm run build:win

# 결과: release/GitHub Doctor Setup 0.1.0.exe

# 양 플랫폼 동시 (CI 환경)

npm run build

⚠️ 주의: macOS .dmg 배포 시 Apple Developer 계정으로 코드 서명(Code Signing) 및 공증(Notarization) 필요. 미서명 앱은 Gatekeeper 차단.

11. 테스트 전략

11-1. 테스트 레이어

| 레이어 | 도구 | 대상 | 목표 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | Vitest | 진단 엔진, 어댑터, 규칙 엔진 | 80% 이상 |
| 통합 테스트 | Vitest + 실제 Git | 스캔 → 진단 → 복구 플로우 | 핵심 경로 100% |
| E2E 테스트 | Spectron / Playwright | 실제 Electron 앱 UI | 주요 화면 흐름 |

11-2. 진단 엔진 단위 테스트 예시

import { describe, it, expect } from 'vitest';

import { ruleDiagnose } from '../../src/engine/rule-diagnosis';

describe("규칙 기반 진단 엔진", () => {

it("잘못된 인증정보를 Critical으로 진단한다", () => {

const scanResult = {

items: {

gitInstalled: { ok: true },

storedCreds: [{ account: "gppc5096", isWrong: true }],

sshKeys: [],

origin: { value: "https://github.com/test/repo.git" },

githubConn: { ok: true },

}

};

const result = ruleDiagnose(scanResult);

const crit = result.issues.find(i => i.id === "wrong_cred");

expect(crit).toBeDefined();

expect(crit.severity).toBe("critical");

expect(crit.autoFixable).toBe(true);

});

it("문제 없으면 빈 issues 반환", () => {

const scanResult = {

items: {

gitInstalled: { ok: true },

storedCreds: [],

sshKeys: [{ file: "id_ed25519.pub", isDSA: false }],

origin: { value: "https://github.com/test/repo.git" },

githubConn: { ok: true },

}

};

const result = ruleDiagnose(scanResult);

expect(result.issues).toHaveLength(0);

});

});

12. 단계별 개발 로드맵

| 버전 | 기간 | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | 4주 | CLI 진단 엔진 완성 | scanner.js 실행 시 8개 항목 JSON 출력 |
| v0.2 | 2주 | 규칙 기반 진단 엔진 | ruleDiagnose() 단위 테스트 전체 통과 |
| v0.3 | 2주 | OS 어댑터 완성 | macOS Keychain 조회·삭제 동작 확인 |
| v0.4 | 2주 | Claude AI 진단 연동 | AI 진단 JSON 파싱 및 폴백 전환 확인 |
| v0.5 Beta | 4주 | Electron GUI 완성 | SCR-01 대시보드 실제 스캔 데이터 표시 |
| v0.6 | 2주 | 자동 복구 엔진 | wrong_cred 자동 삭제 후 push 성공 |
| v0.7 | 2주 | Windows 완전 지원 | Credential Manager 어댑터 동작 확인 |
| v0.8 | 2주 | SSH 키 관리 화면 | Ed25519 키 생성 + 공개키 클립보드 복사 |
| v1.0 정식 | 4주 | QA + 빌드 + 배포 | .dmg/.exe 정상 설치 및 전체 흐름 완료 |
| v1.5 | 4주 | 배포 연동 진단 | Firebase/Vercel 계정 불일치 감지 |

12-1. v0.1 MVP 첫 실행 목표 (4주 세부)

| 주차 | 작업 항목 |
| --- | --- |
| 1주차 | 개발 환경 구축 + 스캐폴딩 + package.json 완성 |
| 2주차 | git-helper.js + scanner.js 8개 항목 구현 |
| 3주차 | macOS 어댑터 + Keychain 조회 + 단위 테스트 |
| 4주차 | 터미널 실행 확인 + JSON 출력 검증 + README 작성 |

13. 갈림길 판단 기준표

개발 중 선택지가 생길 때 아래 기준으로 결정한다. 판단이 모호하면 "더 안전한 쪽"을 선택한다.

| 갈림길 | 선택 A | 선택 B | 판단 기준 → 정답 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vue Router 히스토리 모드 | createWebHistory() | createWebHashHistory() | Electron → B (Hash). Web배포면 A. |
| credential 저장 위치 | electron-store (평문) | keytar (OS 보안 저장소) | 항상 → B. 보안 원칙 불변. |
| AI 진단 실패 처리 | 에러 화면 표시 | 규칙 기반 폴백 실행 | → B. 오프라인·API 지연 대비 필수. |
| SSH 키 유형 선택 | RSA 4096 | Ed25519 | → B. GitHub 권장, 더 안전·빠름. |
| 복구 도중 실패 처리 | 계속 진행 | 즉시 중단 후 오류 표시 | → B. 부분 복구보다 일관성이 중요. |
| 스캔 항목 실패 시 | 전체 스캔 중단 | 해당 항목만 null 처리 후 계속 | → B. 하나 실패해도 나머지 정보 필요. |
| Windows 다중 계정 HTTPS | HTTPS + credential namespace | SSH 키 분리 방식 | → B 권장. HTTPS namespace는 GCM 버전 의존. |
| IPC 통신 방식 | ipcRenderer.sendSync (동기) | ipcRenderer.invoke (비동기) | → B. 동기 IPC는 UI 블록킹 발생. |

14. 트러블슈팅 레퍼런스

| 오류 메시지 / 증상 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| keytar 빌드 실패 (node-gyp error) | Xcode CLI 또는 Windows Build Tools 미설치 | xcode-select --install (mac) / npm i -g windows-build-tools (win) |
| Electron 앱 흰 화면 | Vite dev server 미실행 또는 loadURL 경로 오류 | npm run dev 먼저 실행 후 Electron 시작. 또는 loadFile 경로 확인 |
| Vue Router 404 (Electron) | createWebHistory() 사용 | createWebHashHistory()로 교체 |
| IPC 응답 없음 | preload.js에 채널 미등록 또는 ipcMain.handle 누락 | ipc-channels.js 채널명 일치 여부 확인 |
| security: No such keychain item (macOS) | Keychain에 github.com 항목 없음 (정상) | 예외 처리로 빈 배열 반환, 오류 아님 |
| cmdkey /delete 실패 (Windows) | 이미 삭제된 항목 또는 항목명 불일치 | cmdkey /list로 실제 항목명 확인 후 수정 |
| git push: 403 Forbidden | PAT 권한 부족 또는 repo scope 미포함 | GitHub → Settings → Tokens → repo scope 재발급 |
| git push: 128 exit code | 원격 저장소 권한 없음 또는 origin 주소 오류 | git remote -v 확인 후 set-url 수정 |
| Claude API: 401 Unauthorized | ANTHROPIC_API_KEY 오류 또는 미설정 | .env 파일 확인. process.env.ANTHROPIC_API_KEY 로깅으로 검증 |
| electron-builder: code sign error | macOS 코드 서명 인증서 없음 | 개발 중: --skip-notarization. 배포: Apple Developer 등록 필요 |

GitHub Doctor 실전 개발 계획서 v1.0  |  기반: PRD v1.0 · 개발목표 정의서 v1.0